Приложение № 8 к  протоколу 
НТКМетр № 38-2013

О ходе реализации Программы «Создание эталонов единицы длины нового поколения в диапазоне 10-9 ÷ 10-4 м на 2013 – 2015 годы»

ОАО «НИЦПВ»

В ходе реализации Программы «Создание эталонов единицы длины нового поколения в диапазоне 10-9 ÷ 10-4 м на 2013 – 2015 годы» (далее – Программы) в рамках темы «Создание нового поколения мер на основе кристаллических рельефных наноструктур для передачи единицы длины средствам измерений в наномеровом диапазоне»  Научно-исследовательским центром по изучению свойств поверхности и вакуума (далее – НИЦПВ) в первой половине 2013 года выполнено следующее:

Сформированы научно-технические отчеты по проектам создания кристаллических рельефных наноструктур для определения характеристик атомно-силовых микроскопов (АСМ), растровых электронных микроскопов (РЭМ) и просвечивающих электронных микроскопов (ПЭМ), содержащие:

- результаты исследования, обоснование и формулировку назначения, область применения и основные технические характеристики кристаллических рельефных наноструктур;

- конструкторскую проработку вариантов возможных решений для кристаллических рельефных наноструктур;

- выбор нескольких конкретных оптимальных типов конструкции кристаллических рельефных структур, предназначенных для определения характеристик РЭМ, АСМ и ПЭМ;

- оценку кристаллических рельефных наноструктур по показателям технологичности;

- результаты проверки соответствия рассмотренных вариантов требованиям техники безопасности и производственной санитарии.

Дальнейшая работа в рамках вышеуказанной темы будет заключаться в изготовлении и  испытании кристаллических рельефных нанострутур для АСМ, РЭМ и ПЭМ.

БелГИМ

В 1 – 2 кв. 2013 г. проведены исследования требований международных стандартов ISO и европейских стандартов EN в части требований, предъявляемых к созданию специализированных лабораторий эталонов в нанометровом диапазоне. Подготовлен отчет о НИР.

Проводятся исследования по выбору оптимальной комплектации специализированной лаборатории эталонов в нанометровом диапазоне, срок завершения работ – 4 кв. 2013.

Участниками заседания НТКМетр предложено БелГИМ использовать опыт проведения аналогичных работ, накопленный в Российской Федерации (ВНИИМС, НИЦПВ).