Приложение №46

к протоколу МГС №45-2014

ПРОЕКТ

Дорожная карта развития  информационных технологий  в рамках работ по межгосударственной  стандартизации

| Основные направления | Характеристика направления | Срок выполнения | ИСПОЛНИТЕЛИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Концепция развития информатизации деятельности МГС | Проведение анализа современного состояния развития информационных технологий МГС. Разработка концепции информатизации деятельности МГС по направлениям: - стандартизация; - метрология; - надзор за соблюдением требований ТР, норм и правил4 - оценка соответствия; - аккредитация; - учет случаев причинения вреда; - другие направления | 2014 - 2015 | Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, все участники МГС |
| 2. Создание виртуального информационного центра МГС (Система информационного обеспечения МГС) | Создание виртуального информационного Интернет – центра (Системы информационного обеспечения МГС) – общей для всех членов МГС электронной площадки для обмена информацией. Организация - Администратор центра – размещает необходимую для всех стран информацию, базы и банки данных и т.д. Авторизованное ведение форума информационного центра. В рамках центра размещается информация по всем направлениям деятельности МГС - стандартизация, метрология, вопросы, связанные с надзором за соблюдением требований ТР, норм и правил. оценка соответствия, аккредитация, учет случаев причинения вреда и другие направления Каждый национальный орган на выделенной электронной площадке представляет свой информационный ресурс, обеспечивает ответы на запросы потребителей и т.д. В рамках электронной площадки размещается реестр экспертов МГС по стандартизации и система управления заседаниями МГС. В рамках виртуального информационного центра размещается раздел, содержащий шаблоны ГОСТ, а также документы, описывающие процедуру разработки стандартов. | 2014-2017 | Госстандарт Республики Казахстан, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Госстандарт Республики Беларусь, все участники МГС. |
| 3. Система управления заседаниями МГС | Создание центральной базы данных по всем заседаниям МГС «МГС –управление» с учетом опыта Управления заседаниями ИСО. Бюро МГС - Центральная точка доступа к информации о заседаниях МГС (организаторы, участники). Последовательный процесс до и после проведения заседания Хранение всех документов МГС (комиссий, рабочих групп, заседаний МГС). Тесная интеграция с информационным ресурсом МТК по стандартизации для обеспечения работы комитетов | 2014-2016 | Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Госстандарт Республики Беларусь, Бюро МГС |
| 4. Реестр экспертов по стандартизации стран – участниц МГС | Проведение анализа опыта работы в рамках глобальной директории ИСО. Создание информационного ресурса «Реестр экспертов по стандартизации МГС» с учетом опыта ИСО. Высший уровень - Бюро по стандартам МГС Первый уровень – Администратор виртуального информационного центра МГС Второй уровень – МТК по стандартизации Третий уровень - эксперты по стандартизации | 2014 - 2015 | Госстандарт Республики Казахстан, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, все участники МГС |
| 5. Комплексный Информационный ресурс МТК по стандартизации Электронная площадка МТК по стандартизации (Портал МТК) | Создание комплексного информационного сервиса для взаимодействия МТК с использованием опыта ИСО. Электронная площадка МТК – область размещения информации о деятельности МТК, в том числе по разработке межгосударственных стандартов. Сервис содержит проблемно-ориентированные фрагменты программы разработки ГОСТ, в рамках которого осуществляется работа с проектом на всех стадиях в рамках МТК. | 2015 | Госстандарт Республики Казахстан, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Госстандарт Республики Беларусь, Все участники МГС |
| 6.Совершенствование АИС МГС | Развитие АИС МГС на основе интеграции с Порталом МТК (электронная площадка МТК) и совершенствования процедур участия МТК в формировании Программы межгосударственной стандартизации, размещении проектов стандартов на обсуждение и голосование, а также принятии решения национальным органом по стандартизации о голосовании по проекту стандарта. Создание информационных сервисов взаимодействия АИС МГС и виртуального информационного центра МГС | 2014-2016 | Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Госстандарт Республики Беларусь, Госстандарт Республики Казахстан, Все участники МГС |
| 7.Формирование единого фонда НД МГС | Обеспечение участия национальных органов стран МГС в совместном межгосударственном информационном ресурсе в области технического регулирования и стандартизации, объединяющем базы данных стран –участниц МГС. Формирование авторизованного доступа к объединенному ресурсу. | 2015г. 2016г. | Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Госстандарт Республики Беларусь, все участники МГС |
| 8. Использование электронного шаблона для разработки и редактирования межгосударственных стандартов Электронный шаблон ГОСТ | Проведение анализа опыта ИСО по использованию электронных шаблонов стандартов ИСО и редактированию документов в электронном виде. Создание прототипа автоматизированного рабочего места разработчика/редактора межгосударственного стандарта. Ввод в промышленную эксплуатацию информационной технологии, обеспечивающей функционирование автоматизированного рабочего места разработчика/редактора межгосударственного стандарта. Разработка методологии создания е-Стандарта. | 2015 2015 2016 | Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Госстандарт Республики Беларусь |
| 9. Применение новых форматов межгосударственных стандартов с целью расширения информационной вариантности фонда ГОСТ. Перевод в XML – формат фонда ГОСТ Внедрение XML формата для разработки проектов межгосударственных стандартов. | Проведение анализа опыта ИСО по применению в информационных системах стандартов ИСО в XML формате. Проведение количественного и качественного анализа документов межгосударственного фонда для определения основных проблемно-ориентированных областей применения ГОСТ для начала работ по преобразованию форматов документов фонда. Разработка методологии внедрения XML – формата для разработки проектов ГОСТ | 2014 2015 2015- 2016 | Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Госстандарт Республики Беларусь |