#### Приложение № 13
          к протоколу РГ РОА № 14-2021

#### ПРОГРАММА РАБОТЫ

Рабочей группы МГС по вопросу создания

региональной организации (ассоциации) по аккредитации

«Евразийское сотрудничество по аккредитации

Euro-Asian Accreditation Cooperation

(EAAC)»

на 2021-2022 годы

| № п/п | Перечень обсуждаемых вопросов и разрабатываемых проектов документов | Исполнитель, ответственный за подготовку вопросов и документов для рассмотрения | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I полугодие |  | II полугодие |  | I полугодие |  | II полугодие |  |
|  |  |  | заседание РГ (НТКА) | Ожидаемый результат обсуждения | заседание РГ (НТКА) | Ожидаемый результат обсуждения | заседание РГ (НТКА) | Ожидаемый результат обсуждения | заседание РГ (НТКА) | Ожидаемый результат обсуждения |
|  | Правила разработки, принятия, обновления и отмены документов EAAC (в соответствии с п.2.2 IAF/ILAC A1) | Росаккредитация | Рассмотрение проекта на заседании РГ РОА | Согласование проекта в рамках заседания РГ РОА, рекомендация для включения вопроса в проект повестки очередного заседания МГС Документ одобрен на 59-м заседании МГС |  |  |  |  |  |  |
|  | Миссия, политика и видение ЕААС (в соответствии с п.2.2.2 IAF/ILAC A1) | БГЦА | Рассмотрение проекта на заседании РГ РОА | По результатам обсуждения определены положения для дальнейшей доработки проекта документа | Рассмотрение проекта на заседании РГ РОА | Согласование проекта в рамках заседания РГ РОА, рекомендация для включения вопроса в проект повестки очередного заседания МГС |  |  |  |  |
|  | Порядок осуществления паритетных оценок органов по аккредитации (в соответствии с п.2.1.3 и п.2.2.2 IAF/ILAC A1; IAF/ILAC A2; IAF/ILAC A3) | БГЦА осуществляет подготовку проекта документа для обсуждения членами РГ |  |  | Рассмотрение проекта на заседании РГ РОА | По результатам обсуждения определе-ны положения для дальнейшей доработки проекта доку-мента | Рассмотрение проекта на заседании РГ РОА | Согласование проекта в рамках заседания РГ РОА, рекомендация для включения вопроса в проект повестки очередного заседания МГС |  |  |
|  | Порядок применения логотипа ЕААС (в соответствии с п.2.2 IAF/ILAC A1) | MOLDAC осуществляет подготовку проекта документа для обсуждения членами РГ | Рассмотрение проекта на заседании РГ РОА | По результатам обсуждения определены положения для дальнейшей доработки проекта документа | Рассмотрение проекта на заседании РГ РОА | Согласование проекта в рамках заседания РГ РОА, рекомендация для включения вопроса в проект повестки очередного заседания МГС |  |  |  |  |
|  | Порядок выбора оценщиков, задействованных в паритетных оценках. Критерии. (в соответствии с п.2.5 IAF/ILAC A1; Приложение 1 IAF/ILAC A2) | КЦА осуществляет подготовку проекта документа для обсуждения членами РГ |  |  |  |  |  |  | Рассмотрение проекта на заседании РГ РОА | Согласование проекта в рамках заседания РГ РОА, рекомендация для включения вопроса в проект повестки очередного заседания МГС |
|  | Порядок обеспечения конфиденциальности информации в ходе паритетных оценок (в соответствии с п. 2.2, п.2.4 IAF/ILAC A1) | MOLDAC осуществляет подготовку проекта документа для обсуждения членами РГ |  |  | Рассмотрение проекта на заседании РГ РОА | Согласование проекта в рамках заседания РГ РОА, рекомендация для включения вопроса в проект повестки очередного заседания МГС |  |  |  |  |
|  | Процедура по рассмотрению жалоб и апелляций по паритетным оценкам РОА (в соответствии п. 2.2.2 с IAF/ILAC A1) | КЦА осуществляет подготовку проекта документа для обсуждения членами РГ | Рассмотрение проекта на заседании РГ РОА | Согласование проекта в рамках заседания РГ РОА, рекомендация для включения вопроса в проект повестки очередного заседания МГС Документ одобрен на 59-м заседании МГС |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Политика по трансграничной аккредитации (в соответствии п. 2.2.2 с IAF/ILAC A1) | КЦА осуществляет подготовку проекта документа для обсуждения членами РГ |  |  | Рассмотрение проекта на заседании РГ РОА | Согласование проекта в рамках заседания РГ РОА, рекомендация для включения вопроса в проект повестки очередного заседания МГС |  |  |  |  |
| 9. | Политика по участию органов по оценке соответствия в программах проверки квалификации (в соответствии п. 2.2.2 с IAF/ILAC A1) | Росаккредитация |  |  | Рассмотрение проекта на заседании РГ РОА | Согласование проекта в рамках заседания РГ РОА, рекомендация для включения вопроса в проект повестки очередного заседания МГС |  |  |  |  |
| 10. | Политика по взаимодействию с другими международными (региональными) организациями по аккредитации (в соответствии п. 2.2.2 с IAF/ILAC A1) | Центр по аккредитации Узбекистана |  |  | Выступление с презентацией |  | Рассмотрение проекта на заседании РГ РОА | Согласование проекта в рамках заседания РГ РОА, рекомендация для включения вопроса в проект повестки очередного заседания МГС |  |  |
| 11. | Порядок выбора организаций, предоставляющих услуги по проведению программ проверки квалификации (МЛС). Критерии. Форма учета провайдеров проверки квалификации (в соответствии п. 2.2.2 с IAF/ILAC A1) | НЦА осуществляет подготовку проекта документа для обсуждения членами РГ |  |  |  |  | Рассмотрение доработанного проекта на заседании РГ РОА | Согласование проекта в рамках заседания РГ РОА, рекомендация для включения вопроса в проект повестки очередного заседания МГС |  |  |
| 12. | Процедура по управлению записями (в соответствии п. 2.2.2 с IAF/ILAC A1) | Центр по аккредитации Узбекистана |  |  |  |  | Рассмотрение проекта на заседании РГ РОА | Согласование проекта в рамках заседания РГ РОА, рекомендация для включения вопроса в проект повестки очередного заседания МГС |  |  |
| 13. | Процедура по проведению внутреннего аудита (в соответствии п. 2.2.2 с IAF/ILAC A1) | БГЦА |  |  |  |  |  |  | Рассмотрение проекта на заседании РГ РОА | Согласование проекта в рамках заседания РГ РОА, рекомендация для включения вопроса в проект повестки очередного заседания МГС |
| 14. | Процедура по проведению анализа со стороны руководства (в соответствии п. 2.2.2 с IAF/ILAC A1) | БГЦА |  |  |  |  |  |  | Рассмотрение проекта на заседании РГ РОА | Согласование проекта в рамках заседания РГ РОА, рекомендация для включения вопроса в проект повестки очередного заседания МГС |