ПРОГРАММА РАБОТЫ

Рабочей группы МГС по вопросу создания

Региональной организации (ассоциации) органов по аккредитации

на 2016-2017 годы

| № п/п | Наименование | Ответственные стороны, срок исполнения | Заседание РГ, апрель | Заседание МГС май-июнь | Заседание РГ | Заседание НТКА сентябрь-октябрь | Заседание МГС ноябрь-декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка предложений о правовой основе Региональной организации (ассоциации) органов по аккредитации: |  | Обсуждение предложений, согласование, предложения на МГС | Рассмотрение | Обсуждение по замечаниям НТКА и МГС | Согласование, предложения на МГС | Утверждение |
| 1.1. | Анализ национального законодательства государств на предмет юридического оформления в отношении деятельности организации (ассоциации) для определения государства, в котором наиболее предпочтительно ее официальная регистрация |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | О правовом статусе Региональной организации (ассоциации) органов по аккредитации и форме межгосударственного, межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Проект устава Региональной организации (ассоциации) органов по аккредитации |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Проект Положения о порядке деятельности Региональной организации (ассоциации) органов по аккредитации |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Формирование перечня документов, которыми должна располагать Региональная организация (ассоциация) органов по аккредитации в соответствии с документом IAF/ILAC A1:02/2014: Требования и процедуры оценки региональной группы для целей признания IAF и ILAC |  | Обсуждение предложений, согласование, предложения на МГС | Рассмотрение | Обсуждение по замечаниям НТКА и МГС | Согласование, предложения на МГС | Утверждение |
| 3. | Разработка проектов Соглашений между членами Региональной организации (ассоциации) органов по аккредитации (по аналогии с соответствующими соглашениями о признании, действующими в рамках региональных организаций по аккредитации ЕА, РАС, АРLAC, ARAC и др.), которые будут устанавливать область взаимного признания, требования к членам Соглашения, процедуры оценки и принятия решений |  | Обсуждение предложений, согласование, предложения на МГС | Рассмотрение | Обсуждение по замечаниям НТКА и МГС | Согласование, предложения на МГС | Утверждение |
| 3.1 | Проведение анализа пакета документов о сферах признания региональных организаций по аккредитации, подписываемых членами Соглашения о признании |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Подготовка перечня Соглашений (по п.3) |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Подготовка проектов Соглашений (по п.3) |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Формирование проекта порядка осуществления взаимных сравнительных оценок |  | Обсуждение предложений, согласование, предложения на МГС | Рассмотрение | Обсуждение по замечаниям НТКА и МГС | Согласование, предложения на МГС | Утверждение |
| 5. | Подготовка предложений по перспективному (трехлетнему) плану осуществления взаимных сравнительных оценок на 2016-2018 гг. |  | Обсуждение предложений, согласование, предложения на МГС | Рассмотрение | Обсуждение по замечаниям НТКА и МГС | Согласование, предложения на МГС | Утверждение |
| 6. | Подготовка предложений по форме информационных перечней оценщиков, задействованных во взаимных сравнительных оценках |  | Обсуждение предложений, согласование, предложения на МГС | Рассмотрение | Обсуждение по замечаниям НТКА и МГС | Согласование, предложения на МГС | Утверждение |
| 7. | Подготовка предложений по определению критериев к оценщикам, задействованным во взаимных сравнительных оценках, для включения в соответствующие перечни |  | Обсуждение предложений, согласование, предложения на МГС | Рассмотрение | Обсуждение по замечаниям НТКА и МГС | Согласование, предложения на МГС | Утверждение |
| 8. | Подготовка предложений по созданию региональной информационной базы данных оценщиков, задействованных во взаимных сравнительных оценках |  | Обсуждение предложений, согласование, предложения на МГС | Рассмотрение | Обсуждение по замечаниям НТКА и МГС | Согласование, предложения на МГС | Утверждение |
| 9. | Определение направлений для формирования программ проверки квалификации и сводного информационного перечня региональных провайдеров и программ квалификации |  | Обсуждение предложений, согласование, предложения на МГС | Рассмотрение | Обсуждение по замечаниям НТКА и МГС | Согласование, предложения на МГС | Утверждение |
| 10. | Подготовка проекта плана разработки региональных программ проверки квалификации на 2016-2018 гг. (с последующим рассмотрением на заседании Научно-технической комиссии по метрологии (НТКМетр) |  | Обсуждение предложений, согласование, предложения на МГС | Рассмотрение | Обсуждение по замечаниям НТКА и МГС | Согласование, предложения на МГС | Утверждение |
| 11. | Подготовка предложений по созданию региональной информационной системы программ проверки квалификации |  | Обсуждение предложений, согласование, предложения на МГС | Рассмотрение | Обсуждение по замечаниям НТКА и МГС | Согласование, предложения на МГС | Утверждение |
| 12. | Разработка проекта порядка системы классификации информации по критерию конфиденциальности |  | Предложения, согласование, предложения на МГС | Рассмотрение | Обсуждение по замечаниям НТКА и МГС | Согласование, предложения на МГС | Утверждение |
| 13. | Подготовка предложений по формированию библиотеки документов по вопросам аккредитации, представляющих взаимный интерес, на основе современных информационных технологий |  | Обсуждение предложений, согласование, предложения на МГС | Рассмотрение | Обсуждение по замечаниям НТКА и МГС | Согласование, предложения на МГС | Утверждение |
| 14. | Подготовка проекта программы работы Рабочей группы МГС по вопросу создания Региональной ассоциации органов по аккредитации на 2018 год |  | Обсуждение предложений, согласование, предложения на МГС | Рассмотрение | Обсуждение по замечаниям НТКА и МГС | Согласование, предложения на МГС | Утверждение |